Matriz de Riesgos

FootballDB

8/5/2026

Dante Chávez

Nikolas Lago

Franko Moraga

Elizabeth Oneto

| ID | Riesgo | PESTLE | Tipo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Mitigación | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Baja experiencia técnica del equipo en desarrollo web | Social | Organizacional | A | A | No Aceptable | Capacitación y revisión de código | Líder Equipo | Sem 1–2 |
| R02 | Disponibilidad parcial por carga académica | Social | Organizacional | A | M | Alto | Holgura en cronograma y reuniones | Todos | Todo el proyecto |
| R03 | Pérdida de avances del proyecto por mala gestión de versiones | Tecnológico | Técnico | M | A | Alto | Uso de Git y backups | Dev Backend | Sem 1 |
| R04 | Cambios en requisitos durante el desarrollo | Social | Gestión | M | M | Moderado | Control de cambios y validación | Líder Proyecto | Fase análisis |
| R05 | Retrasos en la integración por mala coordinación entre frontend y backend | Tecnológico | Técnico | M | M | Moderado | Definir API y coordinación | Equipo Dev | Fase implementación |
| R06 | Tiempo insuficiente para completar el proyecto | Social | Gestión | A | A | No Aceptable | Priorizar funcionalidades | Líder Proyecto | Todo el proyecto |
| R07 | Retrasos por reprocesamiento de datos mal definidos | Tecnológico | Técnico | M | M | Moderado | Validación temprana de datos | Dev Backend | Fase implementación |
| R08 | Re-trabajo en diseño por falta de validación temprana | Social | Organizacional | B | M | Bajo | Uso de wireframes y revisión | Dev Frontend | Fase diseño |
| R09 | Retrasos en pruebas por incompatibilidades no detectadas | Tecnológico | Técnico | B | B | Bajo | Pruebas en múltiples navegadores | Dev Frontend | Fase pruebas |
| R10 | Falta de comunicación o conflictos internos | Social | Organizacional | B | A | Alto | Definir canales y roles | Todos | Sem 1 |

| Matriz de Riesgo 3×3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prob. \ Impacto | Impacto Bajo | Impacto Moderado | Impacto Alto |
| Probabilidad Alta | Establecer Planes de contingencia Revisar Regularmente — | Establecer Planes de contingencia Actuar Inmediatamente en base a Costo-Beneficio R02 | No Aceptable Tomar acción inmediata R01, R06 |
| Probabilidad Moderada | Aceptable, No hacer nada Revisar Regularmente — | Establecer Planes de contingencia Revisar Frecuentemente R04, R05, R07 | Establecer Planes de contingencia Actuar Inmediatamente en base a Costo-Beneficio R03 |
| Probabilidad Baja | Aceptable, No hacer nada Revisar Ocasionalmente R09 | Establecer Planes de contingencia Revisar Regularmente R08 | Establecer Planes de contingencia Actuar Inmediatamente en base a Costo-Beneficio R10 |

| Leyenda |  |
| --- | --- |
| Nivel | Acción |
| No Aceptable | Tomar acción inmediata. Sin planes de contingencia. |
| Planes de Contingencia | Actuar inmediatamente en base a análisis Costo-Beneficio. |
| Moderado | Establecer planes de contingencia. Revisar frecuentemente. |
| Aceptable | No hacer nada o revisar ocasionalmente. |