8-4-2026

Documento     Descriptivo     FootballDB

Integrantes:

- Dante Chávez

- Nikolas Lagos

- Franko Moraga

- Gabriel Oneto

Índice

1. Planificación o requisitos	2

1.1 Alcance del proyecto	2

1.2 Objetivos del proyecto	2

1.4 Requisitos no funcionales	4

1.5 Planificación según metodología Cascada	5

1.6 Historias de usuario	7

1.7 Estimación del Proyecto	11

2. Análisis	13

2.1 Análisis de competencia	13

2.2 Casos de uso y restricciones	13

# 1. Planificación o requisitos

## 1.1 Alcance del proyecto

El alcance del proyecto incluye:

- Desarrollo de una aplicación web funcional.

- Implementación de una base de datos con información de:

  - Jugadores

  - Clubes

- Visualización de estadísticas básicas:

  - Jugadores: goles, asistencias, partidos, edad, posición.

  - Clubes: títulos, partidos ganados, goles.

- Funcionalidad de búsqueda de jugadores y clubes.

- Interfaz simple e intuitiva.

Fuera de alcance (por ahora):

- Datos en tiempo real.

- Integración con APIs externas.

- Estadísticas avanzadas.

- Sistema de usuarios (login/registro).

- Aplicación móvil.

## 1.2 Objetivos del proyecto

Objetivo general:

Desarrollar una plataforma web que permita visualizar estadísticas de fútbol de manera clara, rápida y accesible.

Objetivos específicos:

- Diseñar e implementar una base de datos estructurada para jugadores y clubes.

- Permitir la consulta de información mediante búsquedas simples.

- Mostrar estadísticas relevantes de forma ordenada.

- Crear una interfaz amigable para el usuario.

- Asegurar un rendimiento adecuado en las consultas.

1.3 Requisitos funcionales

RF1 – Búsqueda de jugadores

El sistema debe permitir al usuario buscar jugadores por nombre.

RF2 – Visualización de información de jugador

El sistema debe mostrar la información detallada de un jugador, incluyendo:

- Nombre

- Edad

- Nacionalidad

- Posición

- Goles

- Asistencias

- Partidos jugados

RF3 – Búsqueda de clubes

El sistema debe permitir al usuario buscar clubes por nombre.

RF4 – Visualización de información de club

El sistema debe mostrar la información de un club, incluyendo:

- Nombre

- País

- Cantidad de títulos

- Partidos ganados

- Goles a favor

- Goles en contra

RF5 – Listado de jugadores

El sistema debe permitir visualizar un listado de jugadores disponibles en la base de datos.

RF6 – Listado de clubes

El sistema debe permitir visualizar un listado de clubes disponibles en la base de datos.

RF7 – Navegación entre secciones

El sistema debe permitir al usuario navegar entre las secciones de:

- Jugadores

- Clubes

RF8 – Manejo de errores de búsqueda

El sistema debe mostrar un mensaje cuando:

- No se encuentre un jugador

- No se encuentre un club

## 1.4 Requisitos no funcionales

RNF1 – Usabilidad

El sistema debe contar con una interfaz simple, intuitiva y fácil de usar.

RNF2 – Rendimiento

El sistema debe responder a las consultas en un tiempo menor a 3 segundos bajo condiciones normales.

RNF3 – Disponibilidad

El sistema debe estar disponible al menos el 95% del tiempo durante su uso.

RNF4 – Compatibilidad

El sistema debe funcionar correctamente en navegadores modernos como:(LOCALHOST Y ERA)

- Chrome

- Edge

RNF5 – Mantenibilidad

El código debe estar organizado y documentado para facilitar futuras modificaciones.

RNF6 – Seguridad básica

El sistema debe validar las entradas del usuario para evitar errores o datos inválidos.

RNF7 – Integridad de datos

La información almacenada en la base de datos debe ser consistente y no presentar duplicados innecesarios.

## 1.5 Planificación según metodología Cascada

Según la metodología en cascada el proyecto se divide en las siguientes etapas secuenciales:

1. Requisitos(PUEDE QUE HAGAMOS ESTA EN LA PRIMERA REUNION)

Definir qué hará el sistema.

Identificar entidades principales (jugadores, clubes).

Definir datos a almacenar.

Documentar requisitos funcionales y no funcionales.

2. Análisis

Estudio de sistemas similares.

Definición de casos de uso.

Identificación de restricciones.

Validación de requerimientos.

3. Diseño

Diseño de base de datos (tablas, relaciones o Excel nose yo).

Diseño de arquitectura del sistema.

Bocetos de interfaz (wireframes).

4. Implementación

Desarrollo del backend (base de datos creo).

Desarrollo del frontend.

Integración entre ambos.

5. Pruebas

Pruebas funcionales.

Verificación de consultas.

Validación de datos mostrados.

6. Despliegue

Publicación del sistema.

Configuración del entorno.

7. Mantenimiento

Corrección de errores.

Mejoras futuras.

Actualización de datos.

Para el proyecto FootballDB

1.1 Requisitos

1.1.1 Definición del alcance

1.1.2 Identificación de requisitos funcionales

1.1.3 Identificación de requisitos no funcionales

1.1.4 Validación de requisitos

1.2 Análisis

1.2.1 Análisis de competencia

1.2.2 Definición de casos de uso

1.2.3 Identificación de restricciones

1.2.4 Validación del análisis

1.3 Diseño

1.3.1 Diseño de base de datos

1.3.2 Diseño de arquitectura del sistema

1.3.3 Diseño de interfaz (wireframes)

1.4 Implementación

1.4.1 Desarrollo backend

1.4.2 Desarrollo frontend

1.4.3 Integración sistema

1.5 Pruebas

1.5.1 Pruebas funcionales

1.5.2 Validación de datos

1.5.3 Corrección de errores

1.6 Despliegue

1.6.1 Configuración del entorno

1.6.2 Publicación del sistema

1.7 Mantenimiento

1.7.1 Corrección de errores

1.7.2 Mejoras futuras

1.7.3 Actualización de datos

## 1.6 Historias de usuario

Definir qué hará el sistema.

Las historias de usuario permiten describir las funcionalidades del sistema desde la perspectiva del usuario final, enfocándose en el valor que entregan.

Para la estimación de esfuerzo se utilizará la secuencia de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, …), donde:

- 1–2: tareas simples

- 3–5: complejidad media

- 8 o más: tareas complejas

HU01 – Búsqueda de jugadores

Frase:
Como usuario, quiero buscar jugadores por nombre para encontrar rápidamente su información.

Rol de usuario (quién lo necesita):
Usuario (aficionado al fútbol)

Funcionalidad (qué se quiere hacer):
Buscar jugadores dentro del sistema mediante su nombre.

Valor de negocio (para qué sirve):
Permite acceder de forma rápida y eficiente a información relevante de jugadores.

Criterios de aceptación:

- Dado que el usuario está en la sección de jugadores

- Cuando ingresa el nombre de un jugador y presiona “Buscar”

- Entonces el sistema muestra una lista de coincidencias

- Dado que el usuario no ingresa ningún nombre

- Cuando presiona “Buscar”

- Entonces el sistema solicita ingresar un valor válido

- Dado que no existen coincidencias

- Cuando se realiza la búsqueda

- Entonces el sistema muestra “Jugador no encontrado”

Estimación de esfuerzo:
5 Story Points

Descripción adicional:
Debe permitir coincidencias parciales del nombre.

HU02 – Visualizar detalle de jugador

Frase:
Como usuario, quiero ver el detalle de un jugador para analizar sus estadísticas.

Rol de usuario:
Usuario

Funcionalidad:
Visualizar información detallada de un jugador seleccionado.

Valor de negocio:
Permite conocer estadísticas específicas y analizar el rendimiento de un jugador.

Criterios de aceptación:

- Dado que el usuario visualiza una lista de jugadores

- Cuando selecciona un jugador

- Entonces el sistema muestra su información detallada

- Dado que ocurre un error al cargar los datos

- Cuando el sistema intenta obtener la información

- Entonces muestra un mensaje de error

Estimación de esfuerzo:
3 Story Points

Descripción adicional:
Debe incluir estadísticas como goles, asistencias y partidos jugados.

HU03 – Búsqueda de clubes

Frase:
Como usuario, quiero buscar clubes por nombre para acceder a su información.

Rol de usuario:
Usuario

Funcionalidad:
Buscar clubes dentro del sistema mediante su nombre.

Valor de negocio:
Facilita el acceso a información de equipos de fútbol de forma rápida.

Criterios de aceptación:

- Dado que el usuario está en la sección de clubes

- Cuando ingresa el nombre de un club y presiona “Buscar”

- Entonces el sistema muestra los resultados coincidentes

- Dado que no se ingresa texto

- Cuando se intenta realizar la búsqueda

- Entonces el sistema solicita ingresar un valor válido

- Dado que no existen resultados

- Cuando se realiza la búsqueda

- Entonces el sistema muestra “Club no encontrado”

Estimación de esfuerzo:
5 Story Points

Descripción adicional:
Debe funcionar de forma similar a la búsqueda de jugadores.

HU04 – Visualizar estadísticas de club

Frase:
Como usuario, quiero ver las estadísticas de un club para analizar su rendimiento.

Rol de usuario:
Usuario

Funcionalidad:
Visualizar información y estadísticas de un club seleccionado.

Valor de negocio:
Permite comparar y analizar el desempeño de distintos equipos.

Criterios de aceptación:

- Dado que el usuario visualiza una lista de clubes

- Cuando selecciona un club

- Entonces el sistema muestra su información y estadísticas

- Dado que ocurre un error al cargar los datos

- Cuando el sistema obtiene la información

- Entonces muestra un mensaje de error

Estimación de esfuerzo:
3 Story Points

Descripción adicional:
Debe incluir títulos, goles a favor, goles en contra y partidos ganados.

## 1.7 Estimación del Proyecto

Para la estimación del esfuerzo del proyecto, se consideran las tareas definidas en la EDT, asignando una duración estimada en días para cada fase del desarrollo, acorde a las capacidades del equipo y al nivel de complejidad del sistema.

Se asume un equipo de 4 integrantes con conocimientos básicos en desarrollo web, trabajando de forma parcial durante el semestre.

Estimación por fases

| Fase | Actividad | Duración estimada |
| --- | --- | --- |
| Requisitos | Definición y validación de requisitos | 5 días |
| Análisis | Casos de uso y análisis de competencia | 6 días |
| Diseño | Base de datos, arquitectura e interfaz | 7 días |
| Implementación | Backend, frontend e integración | 15 días |
| Pruebas | Testing y corrección de errores | 7 días |
| Despliegue | Configuración y publicación | 3 días |
| Mantenimiento | Ajustes y mejoras iniciales | 4 días |

Duración total del proyecto

Total estimado: 47 días de trabajo (aproximadamente 7 semanas)

Distribución del esfuerzo

- La fase de implementación concentra la mayor cantidad de tiempo debido al desarrollo del sistema.

- Las fases de diseño y análisis son fundamentales para evitar errores en etapas posteriores.

- Las fases finales aseguran la calidad y correcta puesta en funcionamiento del sistema.

Supuestos de estimación

- Equipo de 4 integrantes.

- Nivel de experiencia básico/intermedio en desarrollo web.

- Trabajo realizado en paralelo con otras asignaturas.

- Alcance limitado del proyecto (sin integración con APIs externas ni datos en tiempo real).

- Disponibilidad parcial del equipo durante la semana.

Criterio de estimación

La estimación fue realizada en base a la experiencia del equipo y la complejidad percibida de cada tarea, considerando un enfoque secuencial propio del modelo en cascada, donde cada fase depende de la finalización de la anterior.

# 2. Análisis

## 2.1 Análisis de competencia

Existen varias plataformas similares:

- Transfermarkt: Muy completa, incluye valores de mercado y estadísticas detalladas.

- SofaScore: Estadísticas en tiempo real y análisis avanzados.

- Flashscore: Resultados en vivo y estadísticas básicas.

Diferenciación de footballDB:

- Enfoque simplificado.

- Interfaz más clara y menos saturada.

- Enfocado en aprendizaje y análisis básico.

- Base de datos controlada (no depende de APIs externas).

- Búsquedas rápidas y simples.

## 2.2 Casos de uso y restricciones

Casos de uso:

- Buscar jugador

  - El usuario ingresa el nombre.

  - El sistema muestra sus estadísticas.

- Ver detalle de jugador

  - Muestra información completa del jugador.

- Buscar club

  - El usuario busca un equipo.

  - El sistema muestra su información.

- Ver estadísticas de club

  - Se visualizan datos como títulos y rendimiento.

Restricciones:

- No se usarán datos en tiempo real.

- La base de datos será local o predefinida.

- El sistema debe funcionar en navegador web.

- Tiempo limitado de desarrollo.

- Recursos técnicos limitados (equipo pequeño como el boca juniors)